20.03.2019г. №49

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХУДОЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ХУДОЕЛАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018Г» за 2018год

Рассмотрев отчет об исполнении в 2019 году муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Худоеланском муниципальном образовании на 2018 г», руководствуясь постановлением  администрации Худоеланского муниципального образования №48 от 15.05. 2014г. «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Худоеланского муниципального образования и их формирования и реализации» администрация Худоеланского муниципального образования – администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Худоеланском муниципальном образовании на 2018 год» за 2018 год (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Худоеланского сельского поселения.

Глава Худоеланского муниципального образования:

И.Д. Ботвенко

Приложение к постановлению администрации Худоеланского МО

От 20.03. 2019г. №49

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Худоеланском муниципальном образовании на 2018 год»

Отчет о реализации программы за отчетный 2018г.

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за отчетный 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО на 2018 год | Администрация Худоеланского МО | 2018г. | 4872,61тыс.руб. |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Худоеланского МО | 2018г. | 20,0тыс.руб. |
| 3 | Межевание земельный участков на территории Худоеланского МО | Администрация Худоеланского МО | 2018г. | 76,0тыс.руб. |

### ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО на 2018 год | шт. | 7 | 7 |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения | шт | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Межевание земельных участков | Шт. | 1 | 1 |  |  |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 3

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |
|  |  |  | М.б | М.б |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Подготовительные работы для капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 2176,76 | 676,76 | -1500,0 | 31% |
| 2. Зимнее содержание автомобильных дорог |  | Местный бюджет | 857,33 | 465,25 | -392,08 | -54% |
| 3.Летнее содержание автомобильных дорог |  | Местный бюджет | 460,66 | 460,66 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Оплата электроэнергии за уличное освещение |  | Местный бюджет | 56,30 | 56,30 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Приобретение светильников |  | Местный бюджет | 190,82 | 190,82 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Обустройство уличного освещения |  | Местный бюджет | 1046,78 | 1046,78 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Кадастровые работы |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.Обустройство дорожных знаков |  | Местный бюджет | 53,96 | 53,96 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Межевание земельных участков |  | Местный бюджет | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО дорожный фонд |  | 4892,61 | 3000,53 | -1892,08 | -61,3% |
|  |  |  | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ за 2018 год.

Таблица №4

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Подготовительные работы для капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. | 2018 г. | МБ | 2176,76 | 676,76 | 2176,76 | 31,0% | Администрация Худоеланского МО |
| 2. Зимнее содержание автомобильных дорог | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения | 2018г. | МБ | 857,33 | 465,25 | 857,33 | 54% (резерв на зимнее содержание, капитальный ремонт дороги) | Администрация Худоеланского МО |
| 3.Летнее содержание автомобильных дорог | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018г. | МБ | 460,66 | 460,66 | 460,66 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 4. Оплата электроэнергии за уличное освещение | Повышение безопасности дорожного движения | 2018г. | МБ | 56,30 | 56,30 | 25,00 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 5. Приобретение светильников | Повышение безопасности дорожного движения | 2018г. | МБ | 190,83 | 190,82 | 190,82 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 6.Обустройство уличного освещения | Повышение безопасности дорожного движения | 2018г. | МБ | 1046,78 | 1046,78 | 1046,78 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 7. Кадастровые работы | Оформление в собственность автомобильных дорог | 2018г. | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 8. Обустройство дорожных знаков | Повышение безопасности дорожного движения | 2018г. | МБ | 53,96 | 53,96 | 53,96 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 9. Межевание земельных участков |  | 2018г. | МБ | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| Итого: |  |  | 4892,61 | 3000,53 | 4892,61 | 61,3% |  |
| Итого: |  |  | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 100% |  |

Доклад о реализации программы

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018год | всего |
|  |  | Преду смотрено | Выпол нено | Профин ансировано | предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО на 2018 год | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. | 4872,61 | 3000,53 | 4872,61 | 4872,61 | 3000,53 | 4872,61 |
| Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Межевание земельных участков |  | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |