**10.06.2020г. №16**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ХУДОЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕННЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ХУДОЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015-2032 ГОДЫ**

В соответствии с федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D54A1CBC805B264D0833B9349C4F2A721B09F85CAA27D0F835BAAB7IEr9H) от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=E4A3220462933773899D4AACDDA459BA63DDD4339541C7A5F87EEBC2D2C3A82A48CC02EAF3E1B6B77DD904I5r7H) Худоеланского муниципального образования, Дума

**РЕШИЛА:**

1. Внести в муниципальную [программу](#Par32) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Худоеланского муниципального образования на 2015-2032 годы», утвержденную решением Думы от 30.03.2015 г. № 9 (далее программа) следующие изменения, приложения к программе изложить в следующей редакции:

2. Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение целевых показателей, (приложение 1).

3. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПКР Худоеланского сельского поселения (приложение 2).

4.Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Худоеланского сельского поселения (приложение 3).

5. Настоящее Решение опубликовать на официальном сайте администрации Худоеланского муниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава Худоеланского

муниципального образования

И.Д. Ботвенко

Приложение №1

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

**Программа инвестиционных проектов коммунальной инфраструктуры Худоеланского сельского поселения**

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | | **Цель реализации** | **Сроки реализации** | | | **Общая сметная стоимость, тыс.руб.** | **Единица измерения *тыс.руб)*** | **Финансовые потребности, *тыс.руб.(без НДС)*** | | | | | | | | **Источники финансирования** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало программы** | **Срок реализации мероприятий** | **Окончание программы** | **на весь период 2018-2032 гг.** | **по годам** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023-2028** | **2029-2032** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | |
|  | | **Водоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт водонапорных башен | | удовлетворение потребностей населения в питьевой воде;  снижение и предотвращение загрязнения водных объектов за счет проведения водоохранных мероприятий | 2018 | 4 кв. 2019 г. | 2032 | 1201,59 | тыс. руб | 1201,59 | 225,11 | 679,88 | 101,6 | 0 | 0 | 105,0 | 90,0 | Администрация Худоеланского МО | |
| 2 | Оплата за Электроэнергию | | 2018 | 4 кв. 2019 г. | 2032 | 4591,43 | тыс. руб | 4591,43 | 755,13 | 891,30 | 870,0 | 420,0 | 335,6 | 733,0 | 586,4 | Администрация Худоеланского МО - | |
| 3 | Строительство, ремонт и чистка колодцев | | 2018 | 4 кв. 2019 г. | 2032 | 297,0 | тыс. руб | 297,0 | 0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 | Администрация Худоеланского МО | |
| 4 | Приобретение насосов | | 2018 | 4кв. 2019г | 2032 | 264,6 | Тыс.руб. | 264,6 | 88,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,0 | 88,0 | Администрация Худоеланского МО | |
| 5 | Санитарное заключение проб воды | | 2018 | 4 кв. 2019 г. | 2032 | 176,99 | тыс. руб | 176,99 | 10,3 | 7,99 | 7,0 | 8,7 | 8,0 | 75,0 | 60,0 | Администрация Худоеланского МО | |
|  | | **Сбор и вывоз ТБО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уборка общественных мест от мусора | | совершенствование системы обращения с отходами;  восстановление экологического баланса территории Худоеланского муниципального образования;  -улучшение  гигиены окружающей среды;  -создание комфортных условий проживания граждан; | 2018 | 4 кв. 2019 г. | 2032 | 289,1 | тыс. руб | 289,1 | 10,0 | 0 | 5,0 | 27,0 | 5,0 | 134,5 | 107,6 | Администрация Худоеланского МО | |
| 2 | Изготовление аншлагов «Название улиц» | | 2018 | 4 кв. 2019 г. | 2032 | 0,0 | тыс. руб | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Худоеланского МО | |
| 3 | Приобретение контейнеров для мусора | |  |  |  |  | 392,4 |  | 392,4 |  | 192,4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  | |
|  | | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оплата по договорам за приобретение и установку светодиодных светильников | | создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории Худоеланского муниципального образования;  -сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений; | 2018 | 4 кв. 2019 г. | 2032 | 0 | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2 | Приобретение энергосберегающих ламп для наружного и внутреннего освещения) для оснащения зданий, строений, сооружений. | | 2018 | 4 кв. 2019 г. | 2032 | 64,9 | тыс. руб | 64,9 | 2,4 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 12,5 | 10 |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Использование и охрана земель** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация использования и охраны земель | | повышение эффективности использования и охраны земель;  -обеспечение рационального использования и охраны земель;  - сохранение и восстановление зеленых насаждений | 2018 | 4 кв. 2019 г. | 2032 | 27,0 | тыс. руб | 27,0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |  | |
| **Организация и содержание мест захоронения» на территории**  **населенных пунктов Худоеланского муниципального**  **образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Межевание земельных участков под кладбищами, подготовка межевых планов | | выполнение санитарных и экологических требований по содержанию мест захоронения | 2018 |  |  | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Уборка территории кладбищ | |  | 2018 |  |  | 70,0 |  | 70,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  | |
| **«Благоустройство территории Худоеланского муниципального образования на 2020 год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обустройство детской площадки | |  | 2020 |  |  | 1411530,00 |  |  |  |  | 1411530,00 |  |  |  |  | Областной бюджет, бюджет Худоеланского МО | |
| Подготовка к отопительному сезону объекта теплоснабжения в Худоеланском муниципальном образовании в 2021году | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена водогрейного твердотопливного котла- КВР0,63 | | Подготовка к отопительному сезону | 2021 |  |  | 310000,00 |  |  |  |  | 310000,00 |  |  |  |  | Областной бюджет, бюджет Худоеланского МО | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | |

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя­тия по модернизации объектов **коммунальной инфраструктуры** Худоеланского сельского поселения на 2018 - 2032 годы, составляет 9166,54 тыс. рублей. Распределение планового объёма инвестиций по коммунальной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития поселения, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2032 годы.

Приложение №2

**Распределение объёма инвестиций на период реализации ПКР Худоеланского сельского поселения, тыс. руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | 2023-2028 | 2029-2032 | **всего** |
| 1 | Водоснабжение | 1079,14 | 1678,17 | 978,6 | 428,7 | 343,6 | 1100,0 | 923,4 | 6531,61 |
| 2 | Использование и охрана земель | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 27,0 |
| 3 | Сбор и вывоз ТБО и прочие мероприятия по благоустройству | 10,0 | 192,4 | 5 | 27,0 | 5 | 234,5 | 207,6 | 681,5 |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2,4 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12,5 | 10 | 64,9 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения» на территории  **населенных пунктов Худоеланского муниципального**  **образования** | 70 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 140,0 |
| 6 | Благоустройство территории Худоеланского муниципального **образования на 2020 год»** |  |  | 1411,53 |  |  |  |  | 1411,53 |
| 7 | Подготовка к отопительному сезону объекта теплоснабжения в Худоеланском муниципальном образовании в 2021году |  |  |  | 310,00 |  |  |  | 310,00 |

В результате анализа состояния **коммунальной инфраструктуры** Худоеланского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в ка­честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Приложение №3

**Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Худоеланского сельского поселения, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Бюджеты всех уров­ней и част­ные инве­сторы** | **В т.ч. федеральный бюджет** | **В т.ч. бюджет областной** | **В т.ч.**  **бюджет**  **Худоеланского сельского поселения** | **В т.ч. вне­бюджетные источники** |
| 1 | Водоснабжение | 6531,61 | 0 | 369,8 | 6161,81 | 0 |
| 2 | Использование и охрана земель | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 3 | Сбор и вывоз ТБО | 681,5 | 0 | 0 | 681,5 | 0 |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 64,9 | 0 | 0 | 64,9 | 0 |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения» на территории | 140,0 |  | 140,0 |  |  |
| 6 | Благоустройство территории Худоеланского муниципального | 1411,53 |  | 1411,53 |  | 0 |
| 7 | Подготовка к отопительному сезону объекта теплоснабжения | 310,00 |  | 303,8 | 6,2 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства пред­приятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источни­ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы поселения до 2032 года связаны с расширением производ­ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст­вах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Худоеланского сельского поселения, отмечается следующее:

* бюджетная обеспеченность низкая.
* социально – экономическая доступность населенных пунктов поселения низкая;
* наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас­ширение производства;
* состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высо­кой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.