26.03.2020г. №46

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХУДОЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ХУДОЕЛАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2019Г» за 2019год

Рассмотрев отчет об исполнении в 2020 году муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Худоеланском муниципальном образовании на 2019 г», руководствуясь постановлением  администрации Худоеланского муниципального образования №48 от 15.05. 2014г. «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Худоеланского муниципального образования и их формирования и реализации» администрация Худоеланского муниципального образования – администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Худоеланском муниципальном образовании на 2019 год» за 2019 год (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Худоеланского сельского поселения.

Глава Худоеланского муниципального образования:

И.Д. Ботвенко

Приложение к постановлению администрации Худоеланского МО

От 26.03. 2020г. №46

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Худоеланском муниципальном образовании на 2019 год»

Отчет о реализации программы за отчетный 2019г.

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за отчетный 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО на 2019 год | Администрация Худоеланского МО | 2019г. | 4086,19тыс.руб. |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Худоеланского МО | 2019г. | 30,0тыс.руб. |
| 3 | Межевание земельный участков на территории Худоеланского МО | Администрация Худоеланского МО | 2019г. | 44,5тыс.руб. |

### ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО на 2019 год | шт. | 6 | 6 |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения | шт | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Межевание земельных участков | Шт. | 1 | 1 |  |  |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 3

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |
|  |  |  | М.б | М.б |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Подготовительные работы для капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | Капитальный ремонт | Местный бюджет | 1826,31 | 1826,31 | - | 0 |
| 2. Зимнее, летнее содержание автомобильных дорог |  | Местный бюджет | 4194,41 | 1810,43 | -2383,98 | -43,16% |
| 3. Оплата электроэнергии за уличное освещение |  | Местный бюджет | 85,27 | 85,27 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Приобретение светильников |  | Местный бюджет | 208,28 | 208,28 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Обустройство уличного освещения |  | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Аренда опор для уличного освещения |  | Местный бюджет | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.Обустройство дорожных знаков |  | Местный бюджет | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Межевание земельных участков |  | Местный бюджет | 44,5 | 44,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО дорожный фонд |  | 6544,67 | 4160,69 | -2383,98 | -43,16% |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год.

Таблица №4

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Подготовительные работы для капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. | 2019 г. | МБ | 1826,31 | 1826,31 | 1826,31 | 100,0% | Администрация Худоеланского МО |
| 2. Зимнее, летнее содержание автомобильных дорог | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения | 2019г. | МБ | 4194,41 | 1810,43 | 2383,98 | 43,16% (резерв на зимнее содержание, капитальный ремонт дороги) | Администрация Худоеланского МО |
| 3. Оплата электроэнергии за уличное освещение | Повышение безопасности дорожного движения | 2019г. | МБ | 85,27 | 85,27 | 85,27 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 4. Приобретение светильников | Повышение безопасности дорожного движения | 2019г. | МБ | 208,28 | 208,28 | 208,28 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 5.Обустройство уличного освещения | Повышение безопасности дорожного движения | 2019г. | МБ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 6.Аренда опор для уличного освещения | Повышение безопасности дорожного движения | 2019 | МБ | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 7. Обустройство дорожных знаков | Повышение безопасности дорожного движения | 2019г. | МБ | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| 9. Межевание земельных участков |  | 2019г. | МБ | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| Итого: |  |  | 6544,67 | 4160,69 | 2383,98 | 43,16% |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Доклад о реализации программы

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019год | всего |
|  |  | Преду смотрено | Выпол нено | Профин ансировано | предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО на 2019 год | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. | 6470,17 | 4086,19 | 6470,17 | 6470,17 | 4086,19 | 6470,17 |
| Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Межевание земельных участков |  | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |