25.03.2022г. №36

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ХУДОЕЛАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ХУДОЕЛАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2021Г» за 2021год

Рассмотрев отчет об исполнении в 2022 году муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Худоеланском муниципальном образовании на 2021 г», руководствуясь постановлением  администрации Худоеланского муниципального образования №48 от 15.05. 2014г. «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Худоеланского муниципального образования и их формирования и реализации» администрация Худоеланского муниципального образования – администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Худоеланском муниципальном образовании на 2021 год» за 2021 год (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Худоеланского сельского поселения.

Глава Худоеланского

муниципального образования:	И.Д. Ботвенко

Приложение к постановлению администрации Худоеланского МО

От 26.03. 2022г. №36

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Худоеланском муниципальном образовании на 2021 год»

Отчет о реализации программы за отчетный 2021г.

Таблица 1

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Объем финансирования за отчетный 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО на 2021 год | Администрация Худоеланского МО | 2021г. | 5168,03тыс.руб. |
| 2. | Оплата элэнергии уличного освещения | Администрация Худоеланского МО | 2021г. | 100,00тыс.руб |
| 3. | Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Худоеланского МО | 2021г. | 30,0тыс.руб. |
| 4. | Межевание земельный участков на территории Худоеланского МО | Администрация Худоеланского МО | 2021г. | 30,0тыс.руб. |

### ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО на 2021 год | шт. | 2 | 2 |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения | шт | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Межевание земельных участков | Шт. | 1 | 1 |  |  |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 3

| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |
|  |  |  | М.б | М.б |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Зимнее, летнее содержание автомобильных дорог |  | Местный бюджет | 5168,03 | 5102,69 | -65,33 | -1,26% |
| 2. Оплата электроэнергии за уличное освещение |  | Местный бюджет | 130,00 | 125,82 | -4,18 | 3,22% |
| 3. Межевание земельных участков |  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО дорожный фонд |  | 5328,03 | 5258,51 | -69,51 | -1,4% |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год.

Таблица №4

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, (тыс.руб.) | Выполнено за отчетный период (тыс.руб) | Профинансировано за отчетный период (тыс.руб) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Зимнее, летнее содержание автомобильных дорог | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения | 2021г. | МБ | 5168,03 | 5102,69 | 5102,69 | 99,0% | Администрация Худоеланского МО |
| 2. Оплата электроэнергии за уличное освещение | Повышение безопасности дорожного движения | 2021г. | МБ | 130,00 | 125,82 | 125,82 | 97% | Администрация Худоеланского МО |
| 3. Межевание земельных участков |  | 2021г. | МБ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | Администрация Худоеланского МО |
| Итого: |  |  | 5328,03 | 5258,5 | 5258,51 | 98,6% |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Доклад о реализации программы

| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021год | всего |
|  |  | Преду смотрено | Выпол нено | Профин ансировано | предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского МО на 2021 год | обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Худоеланского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. | 5268,03 | 5198,51 | 5198,51 | 5198,51 | 5198,51 | 5198,51 |
| Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Межевание земельных участков |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |